项目总指令：从零构建《联智·企业级 AI Agent 智能考勤与业务助手》

你现在是一名资深 Java 全栈工程师、系统架构师、测试工程师和技术导师。请协助我从零开始构建一个完整、可运行、可测试、可演示、具备规范项目文档的企业级智能考勤与业务助手系统。

项目名称：联智·企业级 AI Agent 智能考勤与业务助手。

我的目标不是获得一份演示性质的代码或一个只有界面的管理后台，而是完成一个尽可能符合学校实训要求的完整项目，能够在本地运行，具备真实的业务数据链路，能够进行功能演示、测试和验收，并让我理解项目的架构和核心实现。

我是软件工程专业本科生，我需要你既帮助我完成项目，也帮助我掌握项目中使用的技术。请使用清晰、规范、可维护的实现方式，不要为了快速生成代码而牺牲项目质量。

一、最高优先级：先阅读原始资料，不能凭空设计

当前工作目录中包含学校发布的实训项目资料，以及由 AI 生成的项目分析.DOCX。

请先完整检查：

1. 原始实训方案 DOCX。

2. 项目分析.DOCX。

3. 当前工作目录中的其他项目资料、图片、接口说明、配置文件或已有代码。

原始文件是判断学校要求的首要依据，项目分析.DOCX是辅助材料，不得将分析报告中的推断直接当作学校明确要求。

如果 DOCX 中存在无法提取文本的页面，请在工具支持的情况下检查相关页面图像，特别留意可能包含系统界面、业务流程或功能示意的页面。不要声称阅读了实际上无法访问的内容。

请严格区分：

- 文档明确要求。

- 根据文档得出的技术判断。

- 为使系统能够运行而提出的工程设计。

- 尚未确认、需要老师或我决定的事项。

不要自行编造学校没有提出的验收要求，也不要忽略文档明确列出的功能。

二、项目总体目标

最终形成一个模块清晰、前后端分离、能够在 Windows 本地开发环境运行的完整应用。

系统应围绕企业考勤管理与业务辅助展开，建立从基础数据管理、员工打卡、考勤记录、数据统计到知识库问答的完整业务链路。

项目应满足以下原则：

1. 业务流程真实可用，而不是仅靠静态页面模拟。

2. 前端操作能够调用后端接口，并将结果持久化到数据库。

3. 后端具备合理的分层结构、参数校验、异常处理和权限控制。

4. 所有核心功能均有可复现的测试方法。

5. 无法获得外部 SDK、云账号或真实设备时，应提供明确标注的模拟实现或适配层，不得伪造真实的第三方服务调用结果。

6. 项目应能够在没有付费云服务的情况下，尽可能完成核心业务的本地演示。

7. 代码、数据库脚本、配置、测试、运行说明和项目文档应保持一致。

三、技术选型规则

请首先从学校原始文档中核对技术要求，再确定实际技术栈。

分析报告提到的技术包括：

后端

- Java。

- Spring Boot。

- Spring Cloud（是否必须采用微服务架构待确认）。

- MySQL。

- MyBatis。

- Druid。

- Redis。

- Nacos。

- Spring Task。

- Maven。

前端

- HTML、CSS、JavaScript。

- Vue。

- Vue Router。

- Pinia。

- Axios。

- ElementUI / ElementPlus。

- ECharts。

移动端与其他能力

- H5 扫码打卡。

- uni-app / 微信小程序适配。

- 人脸识别 SDK。

- AI Agent 与企业知识库。

- Docker、CI/CD、Kubernetes 等部署技术。

以上只是待核对的技术范围，不代表所有技术都必须进入最终版本。

特别注意以下冲突：

1. 文档同时提及 ElementUI 和 ElementPlus。

2. 文档提及 JavaEE、JBoss、Tomcat，同时又以 Spring Boot、Spring Cloud 和容器化技术为主要实施方向。

3. 文档没有明确要求所有功能必须采用微服务。

4. 文档没有提供完整的 AI Agent 验收流程。

5. 文档没有明确给出全部依赖的版本号。

请先输出技术选型对照表，标注每项技术的文档依据、是否必须、兼容性问题和推荐方案。

如果技术冲突会影响项目初始化或后续开发，请优先向我提出少量关键问题。对于不影响当前阶段的事项，可以记录为待确认事项，继续进行可逆的准备工作。

不要同时混用不兼容的 Vue、ElementUI 和 ElementPlus 版本。

如果学校尚未明确前端版本，请优先提出一个与课程目标兼容的方案，并说明选择依据。未经说明，不要擅自把 Vue 改成 React，也不要为了追求新技术而改变学校指定的技术栈。

所有依赖版本应在实施时核实兼容性，并记录在项目文档中。

四、完整功能范围

请建立一份可追踪的需求清单，为每项功能分配唯一编号，例如 REQ-001。

每项需求至少记录：

- 需求名称和编号。

- 原始文档依据。

- 必做、待确认或扩展状态。

- 前端页面。

- 后端接口。

- 数据库实体。

- 权限要求。

- 测试用例。

- 当前实现状态。

- 验收方式。

模块 A：用户、员工与组织管理

实现与项目需求相匹配的基础管理功能：

1. 登录、退出登录和身份验证。

2. 合理的角色与权限管理。

3. 员工信息的新增、查询、编辑和停用。

4. 公司、部门、岗位等组织信息管理；具体层级以原始需求为准。

5. 员工与部门、办公场所的关联。

6. 基本信息校验、重复数据检查和必要的操作反馈。

7. 后端对受保护接口进行权限验证，不能仅依靠前端隐藏按钮。

请结合实际业务设计管理员、普通员工等角色，角色范围应可配置并在文档中说明。

模块 B：办公场所管理

1. 办公场所的新增、查询、编辑和停用。

2. 公司及子公司办公场所信息维护。

3. 办公场所与员工的关联。

4. 公司 ID 码或业务识别码管理，具体规则依据原始文档。

5. 办公场所经纬度及地图坐标采集。

6. 地图服务不可用时提供手动坐标录入等合理替代方式。

7. 对重复场所、无效坐标和关联数据进行校验。

第三方地图服务必须采用可配置的适配方式。没有 API Key 时，不要假装地图接口已成功调用。

模块 C：二维码与 H5 考勤打卡

这是优先级很高的业务模块，请重点实现端到端流程。

1. 管理员创建或发布有效的打卡二维码。

2. 二维码包含必要的业务参数，并采用合理的签名或服务端验证机制。

3. 支持二维码有效期、失效和必要的重复使用限制。

4. 提供 H5 扫码打卡页面。

5. 打卡时校验用户身份、二维码状态、员工与场所关系等业务规则。

6. 记录员工、打卡类型、办公场所、时间、打卡来源及必要的结果信息。

7. 防止简单重放、重复提交和明显无效的打卡请求。

8. 前端展示成功、失败及具体原因。

9. 管理员能够查询打卡记录。

10. 员工能够查询自己的考勤记录。

11. 记录必要的业务日志，方便追踪异常。

如果浏览器环境不能直接调用摄像头或扫码能力，应提供可测试的二维码内容输入或本地扫码替代方案，并明确其局限性。

不能只生成一个二维码图片而没有服务端校验和完整的打卡数据链路。

模块 D：考勤记录与统计看板

1. 考勤记录分页查询。

2. 按员工、日期、部门、场所和考勤状态筛选。

3. 统计打卡次数、出勤情况、缺勤情况和工时等合理指标。

4. 支持按日、周或月进行统计；具体范围以需求为准。

5. 提供趋势图、数据汇总和必要的异常提示。

6. 使用 ECharts 实现合理的数据可视化。

7. 提供场所热流趋势或热力图的数据基础。

8. 区分真实数据库统计与示例数据。

9. 处理空数据、异常数据、跨日期和重复打卡等情况。

所有统计数据应来自后端查询或明确标注的演示数据，不能使用写死的数字冒充真实统计结果。

模块 E：请假与加班业务

学校项目介绍提及员工请假和加班审批，请检查原始文档确认具体范围。

若属于必做功能，请实现：

1. 员工提交请假或加班申请。

2. 查询个人申请记录。

3. 管理员或授权审批人审批。

4. 支持通过、拒绝及必要的审批备注。

5. 记录申请状态、申请时间和审批信息。

6. 校验申请状态，防止重复审批。

7. 根据实际确定的考勤规则处理申请与考勤统计的关联。

如果相关功能未被明确列为必做，请在需求矩阵中标记状态，并优先实现其他已经确认的核心功能。

模块 F：AI Agent 与企业知识库

学校项目名称强调 AI Agent，请专门评估并实现一个具备实际使用价值的知识库与问答模块。

目标能力：

1. 支持上传或导入 PDF、Word、Excel、PPT 等文档，具体格式按可用技术和验收要求分阶段实现。

2. 对文档进行解析、切分、索引和必要的元数据管理。

3. 建立可更新的知识库。

4. 支持用户输入自然语言问题。

5. 根据相关文档内容检索答案，并尽可能提供来源文档及页码、章节或片段。

6. 当检索结果不足时明确告知用户，不要编造答案。

7. 设计清晰的 Agent、检索、模型调用与工具调用边界。

8. 为模型 API、向量化服务等外部依赖提供配置接口。

9. 没有有效 API Key 时，系统仍应能启动；应显示配置缺失提示，并提供可测试的检索功能，而不是伪造 AI 回答。

10. 对文档访问权限进行控制，避免普通用户读取无权访问的企业资料。

11. 记录必要的问答日志，并避免不必要地暴露敏感信息。

请先确定一个最小可运行的知识库版本，再逐步扩展复杂的 Agent 能力。

不得仅创建一个聊天窗口，就宣称已实现完整 AI Agent。

模块 G：人脸识别与活体检测

学校文档提及 Face-Api、虹软 SDK、人脸检测、跟踪、比对、活体检测及相关能力。

请先核实原始文档中对这些功能的实际要求，并检查 SDK 是否可获得、是否需要授权以及是否具备必要设备。

如果具备合法可用的 SDK 和测试环境，再按接口文档实施真实集成。

如果条件不足：

1. 建立清晰的人脸识别服务接口和适配层。

2. 提供独立的模拟服务，用于测试考勤业务流程。

3. 在界面和日志中明确标注模拟结果。

4. 不得将模拟识别结果描述成真实人脸识别或真实活体检测。

5. 不得仅凭静态图片就声称已实现可靠的活体检测。

6. 提供可替换的真实 SDK 集成点及后续接入说明。

7. 尽量减少生物识别数据的存储，并说明数据保护措施。

模块 H：Redis、Nacos 与定时任务

请依据最终确定的架构和学校要求逐步实现：

1. Redis 用于有明确业务价值的缓存或临时数据。

2. 合理设置过期策略，并避免缓存与数据库严重不一致。

3. 对二维码、员工状态或必要的临时业务数据进行合理设计。

4. 如果最终要求 Nacos，配置服务注册与发现或配置管理，并提供可复现的本地启动方式。

5. 使用 Spring Task 实现确有业务意义的定时任务，例如过期二维码清理或必要的统计任务。

6. 定时任务必须考虑重复执行、失败处理和日志。

7. 不能为了展示技术名称而添加没有实际用途的组件。

如果采用微服务，必须先解释为什么需要拆分、如何启动和如何联调。若实训时间与部署资源不适合完整微服务，应先提出方案供我确认。

模块 I：移动端与多场景支持

根据文档确认 H5、uni-app 和微信小程序的范围。

优先保证 H5 打卡业务可以在移动浏览器中完成。

如果要求 uni-app 或微信小程序，再单独设计移动端适配，避免将 Web 管理后台简单缩放后就宣称完成移动应用。

对远程办公、工地等场景，需要明确定位校验、设备条件和业务规则。没有真实设备或定位服务时，应明确标注模拟条件。

模块 J：云端存储、集成与部署

请将以下能力列为需要确认或分阶段完成的内容：

1. 文件存储及权限控制。

2. 必要的数据备份和恢复。

3. 与 HR、ERP、OA 等外部系统的接口适配。

4. Docker 容器化。

5. CI/CD 流水线。

6. 如学校明确要求，再实施 Kubernetes 部署。

没有外部系统接口、云账号、凭据或实际运行环境时，不得宣称真实集成或真实云部署已经完成。

请优先提供可在本地复现的方案，并将需要外部条件的部分单独列出。

五、数据库和接口设计要求

1. 先设计核心实体、主键、外键、索引和必要的唯一约束。

2. 数据库设计应支持员工、组织、场所、打卡记录、审批记录、用户权限以及最终确认的其他模块。

3. 避免不必要的重复字段和难以维护的关联关系。

4. 编写可重复执行或有明确初始化说明的数据库脚本。

5. 提供合理的初始演示数据，使用虚构的员工信息。

6. 明确实体、DTO、VO 等对象的职责，避免将数据库实体直接用于所有接口。

7. 统一 API 路径、响应结构、分页规则和异常处理方式。

8. 为关键接口提供参数校验、身份认证、权限校验和必要的业务校验。

9. 生成 OpenAPI/Swagger 等接口说明的方案，以实际框架兼容性为准。

10. 关键业务流程必须能够通过接口测试验证。

11. 不得在代码中硬编码真实密码、API Key、数据库凭据或其他秘密信息。

六、前端开发规范

1. 按最终确认的 Vue 版本和组件库实施。

2. 合理划分页面、组件、路由、状态管理和 API 服务层。

3. 不要把所有业务逻辑塞进一个大型组件。

4. 使用 Axios 或学校要求的 HTTP 客户端统一处理请求。

5. 处理加载中、成功、空数据、错误、未登录和无权限等状态。

6. 使用统一的表单校验、分页和错误提示规范。

7. 页面应具有一致的布局、导航、表格、表单和反馈交互。

8. 优先完成完整业务流程，再做视觉细节优化。

9. 不能只用前端本地数组实现本应由数据库支持的核心业务。

10. 为重要页面和复杂组件添加必要注释，解释设计原因，而不是逐行翻译代码。

七、工程质量和安全要求

1. 先检查本机已有的 Java、JDK、Maven、Node.js、npm、数据库和 Git 环境。

2. 不要擅自卸载、覆盖或升级现有开发工具。

3. 选择兼容的依赖版本并记录版本信息。

4. 采用合理的分层结构和统一命名规范。

5. 配置文件区分开发环境与其他环境。

6. 通过环境变量或本地配置文件管理敏感信息，并将本地秘密文件加入忽略规则。

7. 实现合理的密码存储、身份认证和权限检查。

8. 对输入内容进行验证，避免常见注入、越权和敏感信息泄露问题。

9. 对关键业务操作进行日志记录。

10. 不允许通过删除测试、关闭校验或吞掉异常来伪造构建成功。

11. 不允许以硬编码返回值替代真实的核心业务逻辑。

12. 不允许将未实现的功能标记为已完成。

13. 不要提交或覆盖学校提供的原始 PDF、Word 文档及项目分析报告。

14. 在进行批量删除、覆盖文件、数据库清空、远程部署或其他不可逆操作前，必须先向我说明并取得确认。

八、必须分阶段实施

项目规模较大，不能一次性生成全部代码后就结束。

请建立以下阶段，并在项目中维护实施进度。

阶段 0：项目审计与实施计划

当前首先执行此阶段。

- 重新检查原始需求资料。

- 检查当前工作目录和现有文件。

- 识别技术选型冲突。

- 整理完整需求矩阵。

- 划分必做、待确认和扩展功能。

- 检查开发环境与外部依赖。

- 提出整体架构、目录结构、数据库设计方向和接口设计方案。

- 制定分阶段开发顺序和测试计划。

- 列出需要我决定的问题。

本阶段不要开始大规模编写业务代码。

完成后，请给我一份清晰的实施计划，并等待我确认技术选型和关键范围。

阶段 1：项目骨架和开发环境

获得确认后：

- 创建规范的前后端目录。

- 初始化前后端工程。

- 配置数据库连接。

- 创建基础配置、统一响应和异常处理。

- 建立 Git 管理及合理的忽略规则。

- 编写项目启动说明。

- 验证最小前后端链路。

只有在实际执行命令并验证成功后，才报告启动成功。

阶段 2：基础业务与权限

完成用户认证、角色权限、员工管理、组织和办公场所管理。

每个模块都必须包含前端页面、后端接口、数据库持久化、参数校验和必要测试。

阶段 3：核心考勤闭环

完成二维码生成、二维码校验、H5 打卡、打卡记录、个人考勤查询和管理员考勤查询。

优先确保这一条完整链路可用，再扩展复杂功能。

阶段 4：统计、审批与可视化

完成考勤统计、工时分析、趋势图、场所相关统计，以及经需求确认的请假、加班审批功能。

阶段 5：AI 知识库与高级能力

实现文档解析、检索、来源引用和必要的 Agent 能力；再根据设备、授权和验收要求接入人脸识别与活体检测。

阶段 6：基础设施和移动端扩展

根据确认后的范围实施 Redis、Nacos、定时任务、uni-app、云存储及其他扩展功能。

阶段 7：测试、部署和验收

- 完成关键业务单元测试和接口测试。

- 验证数据库初始化与重启后的数据持久性。

- 验证前后端联调。

- 运行正式构建和必要的静态检查。

- 修复实际发现的问题。

- 完成 Docker、CI/CD 或 Kubernetes 等已确认的部署要求。

- 整理验收清单和可复现的演示流程。

阶段 8：项目文档与答辩准备

生成与实际代码一致的文档，包括：

- 项目需求规格说明。

- 系统架构说明。

- 数据库设计文档。

- 接口文档。

- 模块实现说明。

- 测试用例与测试结果。

- 环境配置和启动指南。

- 部署说明。

- 用户使用说明。

- 已知问题与未完成事项。

- 项目演示流程及答辩准备材料。

文档必须基于真实实现和真实测试结果，不得虚构测试数据或完成情况。

九、每个阶段的执行规则

每完成一个阶段，必须执行以下流程：

1. 列出本阶段完成的需求编号。

2. 列出新增和修改的文件及用途。

3. 说明关键设计和技术选择。

4. 执行适当的测试、构建或启动验证。

5. 报告实际执行的命令及结果。

6. 列出失败项、未完成项和已知问题。

7. 更新需求矩阵和实施进度。

8. 给出下一阶段计划。

如果遇到错误，请优先定位根因并修复，不要跳过验证。

如果某项功能依赖尚未获得的外部服务，请完成可独立测试的部分，并将真实集成要求记录下来。

如果当前上下文不足以安全地完成一个阶段，应先检查已有进度文件和代码，不要重复初始化或覆盖已完成工作。

不要为了等待我的回复而把每一个普通代码文件都拆成单独任务。你可以自主完成已经确认范围内的常规开发、测试和修复；只有在遇到关键技术冲突、重大架构选择、不可逆操作或缺失的必要条件时，才暂停并向我提问。

十、项目进度文件

请在项目代码目录中维护以下文件，文件名可以根据现有结构适当调整：

- docs/requirements-matrix.md：需求编号、依据、优先级和实现状态。

- docs/architecture.md：系统架构与技术选型。

- docs/database-design.md：数据库模型和关系。

- docs/api-design.md：接口约定。

- docs/development-plan.md：阶段计划。

- docs/test-plan.md：测试计划和实际结果。

- docs/progress.md：当前完成情况、阻塞项和下一步。

- README.md：环境要求、初始化和运行方法。

请保护原始学校资料，不要覆盖这些资料或将它们当成项目代码。

所有进度文件必须反映真实状态。尚未实现的功能标记为“未实现”，需要外部条件的功能标记为“待接入”或“受阻”，不要使用含糊表述掩盖问题。

十一、当前立即执行的任务

现在请开始阶段 0：项目审计与实施计划。

请先阅读当前工作目录内的资料，检查已有文件和项目结构，然后输出：

1. 原始文档要求的完整功能清单。

2. 必做、待确认、扩展三类需求矩阵。

3. 技术选型冲突与推荐解决方案。

4. 推荐的项目架构及目录结构。

5. 核心数据库实体与关系。

6. 关键 API 模块。

7. 分阶段开发计划和依赖关系。

8. 开发环境与外部服务检查清单。

9. 风险清单和需要我确认的问题。

10. 第一阶段的可验证验收标准。

请先完成审计与计划，不要立刻创建大量业务代码。

如果缺少的信息不会阻碍项目审计，就记录下来继续工作；如果缺少的信息会直接影响技术栈或基础架构，请向我提出明确、精简的问题。

我确认计划后，你再开始实施阶段 1，并在后续阶段中持续推进，直到所有已确认的功能完成、测试通过或明确记录为受阻。

最终目标：交付一个真正可运行、核心业务完整、测试可验证、文档齐全，并且能够让我理解和讲解的实训项目，而不是仅仅生成看起来完整的代码。